Fundusz Spójności

Projekt : ”Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji”

Nr Projektu  2005/PL/16/C PE/013

Projekt „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji” po pozytywnym  przejściu przez procedury weryfikujące przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ministerstwo Środowiska 
i Ministerstwo Gospodarki został w dniu 18 sierpnia 2005 roku przekazany do Komisji Europejskiej , która zaakceptowała projekt do realizacji.

Realizacją projektu zajmuje się powołana w tym celu spółka „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z  o.o.”  (skrót: KSWiK SP. z o.o.) , która została zawiązana 01.04.2005 r. (Akt notarialny Rep. A
nr 1652/2005 z dnia 01.04.2005r.).

Spółkę utworzyły gminy: Kowary, Mysłakowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba i Związek Gmin Karkonoskich. Siedziba Spółki znajduje się w Jeleniej Górze przy ul. Marii Konopnickiej 21.

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin ZGK do wymagań Polski i Unii Europejskiej, 
a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, 
t.j. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego 
i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Cel ten będzie realizowany poprzez wyposażenie Gmin wchodzących w skład Związku w odpowiednią infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 168.poz. 1763 z 08.07.2004 r.) oraz spełnienie przez Gminy wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Realizacja przedsięwzięcia zapewni dostarczenie mieszkańcom Gmin ZGK wody do picia o jakości odpowiadającej standardom określonym w Dyrektywie 98/83/EC z 3 listopada 1988 r. (w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia) i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. (w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi).

Całkowita wartość projektu 			- 58 276 000 EURO

Koszt  kwalifikowany 				- 58  117 000 EURO

Dofinansowanie z Funduszu Spójności 	- 49 399 450 EURO

( 85% kosztów kwalifikowanych)

Wkład krajowy 				- 8 876 550 EURO

W ramach projektu „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji „ w granicach administracyjnych Szklarskiej Poręby będzie zrealizowany następujący zakres prac:

System wodociągowy:

- budowa i modernizacja 17 397 m tranzytowych rurociągów wody surowej i uzdatnionej ( 160 mm i ( 200 mm,

- modernizacja stacji uzdatniania wody „Leśny Domek” wraz z zainstalowaniem stacji dezynfekcji wody i zasilaniem elektroenergetycznym,

- budowa uproszczonej stacji uzdatniania wody „Biała Dolina” wraz z zainstalowaniem stacji dezynfekcji wody i zasilaniem elektroenergetycznym,

- rozbudowa o zbiorniki wody ujęcia „Huta Julia”,

- zainstalowanie stacji dezynfekcji wody dla ujęć „Jakuszyce”, „Jutrzenka”, „Podziemny” i „Polanka” wraz z zasilaniem elektroenergetycznym,

- modernizacja przepompowni „Kolejowy” oraz „Jutrzenka” z zespołem hydroforów.

System kanalizacyjny:

- budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej: 45 232 m kolektorów grawitacyjnych o średnicach (200 - (400 mm oraz 4 108 kolektorów tłocznych o średnicach (110 - (300 mm,

- wykonanie 6 tłoczni ścieków sanitarnych i jednej przepompowni przekształconej z likwidowanej oczyszczalni przy ulicy Prusa,

- budowa nowej oczyszczalni ścieków przy ulicy Hofmana o przepustowości Q = 2 000 m3/d (14 600 RLM).

Roboty budowlane będą realizowane w ramach dwóch kontraktów pod nazwą:

- ”Budowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

w Gminie Szklarska Poręba”

Całkowita wartość  zadania 			- 20 031700 EURO

Dofinansowanie Funduszu Spójności 	- 17 026 945 EURO

Wkład krajowy 				- 3 004 755 EURO

Przewidywana data rozpoczęcia przetargu : 21.03 2007 r.

- ”Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Hofmana w Gminie Szklarska Poręba”

Całkowita wartość  zadania 			- 2 390 900 EURO

Dofinansowanie Funduszu Spójności 	- 2 032 265 EURO

Wkład krajowy 				- 358 635 EURO

Przewidywana data rozpoczęcia przetargu : 9.04 2007 r.