Projekty zrealizowane

w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A 
Czechy – Polska 2004-2006

Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy – Polska 2004-2006 został uruchomiony z chwilą uzyskania przez Polskę  członkostwa w Unii Europejskiej. Jego   nadrzędnym celem jest poprawa warunków  i standardu życia na objętym programem obszarze przygranicznym poprzez wspólne działania społeczeństw  i instytucji po obu stronach granicy. PIW Interreg IIIA Czechy – Polska finansowany jest  przez  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, z którego  począwszy od 1 maja 2004 roku można korzystać po obu stronach granicy polsko- czeskiej.

Dokumenty programowe PIW Interreg III A  określają  istnienie dobrej jakościowo lokalnej infrastruktury drogowej jako  jeden z  warunków wstępnych  rozwoju gospodarczego i kontaktów transgranicznych na pograniczu polsko-czeskim.

Po stronie polskiej w ramach Priorytetu 1 Dalszy rozwój i  modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru pogranicza Działania 1.1 Wspieranie  rozwoju infrastruktury o znaczenie transgranicznym ,   Szklarska Poręba jako jednostka samorządu terytorialnego była uprawnionym beneficjentem do  aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie  modernizacji gminnej infrastruktury drogowej  .

Poszukując pozabudżetowych źródeł finansowania modernizacji dróg gminnych Urząd  Miasta Szklarska Poręba  modernizacji dróg gminnych, przygotował wnioski aplikacyjne o dofinansowanie dwóch projektów  pod nazwą :

- Modernizacja ul. Mickiewicza 
– Gmina Szklarska Poręba

Całkowita wartość projektu        -  396 869,12 PLN

Dofinansowanie z EFRR            -  297 651,83 PLN  ( 75%)

Wkład budżetu miasta                -    99 217,29 PLN   (25%)

- Modernizacja ulicy Chopina , Krasińskiego i budowa   zjazdu  z  ulicy Obrońców Pokoju – Gmina Szklarska Poręba

Całkowita wartość                        -  164 726,27  PLN

Dofinansowanie z EFRR              - 123 544, 70  PLN  (75%)

Wkład budżetu miasta                 -   41 181, 57   PLN  (25%)

Wnioski zostały złożone w Regionalnym Punkcie Kontaktowym INTERREG IIIA Czechy – Polska w Wałbrzychu we wrześniu 2005 roku.

Po procedurze oceny formalnej obydwa wnioski zostały  zatwierdzone 
do finansowania   w lutym 2006 roku    decyzją Wspólnego Sekretariatu Technicznego  
w Ołomuńcu .

Umowy do dofinansowanie pomiędzy  Wojewodą Dolnośląskim  a Gminą Szklarska Poręba zostały zawarte w kwietniu 2006 roku z następującymi terminami realizacji :

Projekt:  Modernizacja ulicy Mickiewicza 
– Gmina Szklarska Poręba

rozpoczęcie realizacji                   - 25 maja 2005 roku

zakończenie rzeczowe                - 15 maja  2006

zakończenie finansowe               - 31 maja 2006

Projekt: Modernizacja ulicy Chopina , Krasińskiego i budowa zjazdu z ulicy Obrońców Pokoju
– Gmina Szklarska Poręba

rozpoczęcie realizacji                  - 11 sierpnia 2005 r.

zakończenie rzeczowe                - 15 maja  2006 r.

zakończenie finansowe               - 31 maja 2006 r.

Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA  dopuszczał rozpoczęcie realizacji projektów przed przyznaniem dofinansowania na ryzyko Beneficjenta Końcowego. Szklarska Poręba skorzystała z tej możliwości i przeprowadziła prace budowlane 
w 2005 roku.

Obecnie trwa procedura  refundacji  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatków poniesionych na realizację projektów.

W dniu 27.05.2006  odbyła się uroczystość publicznego  odsłonięcia, tablic pamiątkowych z udziałem przedstawicieli lokalnych społeczności gmin Harrachov i Korenow – partnerów projektów.

Efekty rzeczowe projektów

Modernizacja ulicy Mickiewicza 
– Gmina Szklarska Poręba

Długość zmodernizowanej drogi 		- 344,1 mb

Powierzchnia  nawierzchni asfaltowej 	- 2195,0 m2

Modernizacja ulicy Chopina, Krasińskiego i budowa zjazdu z ulicy Obrońców Pokoju

– Gmina Szklarska Poręba

Długość zmodernizowanej drogi 		- 288 mb

Powierzchnia  nawierzchni asfaltowej 	- 1490 m2

Powierzchnia  zmodernizowanych zjazdów - 78 m2

Powyższe projekty są finansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska oraz budżetu Gminy Szklarska Poręba.