Zał.  4

INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE                                                                                                                                                                                                                                                        REALIZACJA  za  2008 r.

w tyś.zł

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. | Wykonanie za 2008 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 320 | 1 032 |  |
|  | Odbudowa obiektów kubaturowych stacji kolejowej Szklarska Poreba Górna wraz otoczeniem | 150 | 0 | - środki własne i budżetu UE |
|  | Przebudowa ul. 11-go Listopada Budowa nawrotni przy ul Uroczej | 17 152 | 17 51 | - środki własne |
|  | Udział gminy w opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę „Zakrętu śmierci „ | 5 | 0 | - środki własne |
|  | Odbudowa mostów po powodzi : - a/ kładka ul. Krasińskiego b/ most ul. Turystyczna c/ most ul. Demokratów | 996 | 588 238 138 | - środki własne - środki z dotacji 575 tyś |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 750 | 656 |  |
|  | MZGL – zakupy sprzętu na zimowe i letnie oczyszczanie miasta | 488 | 474 | - środki własne |
|  | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budynku socjalnego | 50 | 50 | - środki własne |
|  | Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Franciszkańskiej 36b | 83 | 83 | - środki własne |
|  | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na termomodernizację Sali gimnastycznej przy ul. Franciszkańskiej 36b | 34 | 24 | - środki własne |
|  | Koszty nabycia nieruchomości | 95 | 25 | - środki własne |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 20 | 2 |  |
|  | Cmentarz w Szkl. Porębie ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego | 20 | 2 | - środki własne |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 127 | 115 |  |
|  | Komputery, monitory , drukarki, kserokopiarki , dofinansowanie zakupu samochodu służbowego | 103 | 91 | - środki własne |
|  | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na termomodernizację budynku Urzędu | 24 | 24 | - środki własne |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 35 | 25 |  |
|  | System powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności – syreny alarmowe | 35 | 25 | - środki własne |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 91 | 52 |  |
|  | Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1 | 4 | 4 | - środki własne |
|  | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 5 | 51 | 24 | - środki własne |
|  | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 | 36 | 24 | - środki własne |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 300 | 300 |  |
|  | SP ZOZ w Szklarskiej Porębie – dofinansowanie termomodernizacji budynku i budowa szybu windowego wraz zakupem dźwigu przy ul Szpitalnej 1 | 300 | 300 | - środki własne |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 | 5 |  |
|  | Zakup szafy chłodniczej do swietlicy | 5 | 5 | - środki własne |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 40 | 22 |  |
|  | Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji | 9 | 9 | -środki własne |
|  | Oświetlenie uliczne | 31 | 13 | -środki własne |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 655 | 345 |  |
|  | Budowa : boiska sportowego – ul. Waryńskiego boiska piłkarskiego – ul. Kasprowicza | 625 30 | 338 7 | - środki z dotacji 300 tyś -środki własne |
| OGÓLEM | 3 343 | 2554 |  |